2026년 가상자산 분석 지원 용역

제   안   서

제 안 일 자 : 2026.06.09 .

수    신    처 : 경찰청 사이버테러대응과

제    안    사 : 주식회사 보난자팩토리 / 트라버스(보난자 컨소시엄)

본 제안서는 귀 기관의 요청에 의해 작성된 것으로, 허가 없이 무단 공개 또는 복사를 금합니다.

목    차	·····

Ⅰ.  제안개요	·····3

1.  제안 목적	·····3

2.  제안 배경	·····3

Ⅱ-1. 업체현황(보난자팩토리)	·····5

1.  일반 현황	·····5

2.  조직 및 인원	·····7

3.  주요 사업내용	·····8

Ⅱ-2. 업체현황(트라버스)	·····8

1.  일반 현황	·····8

2.  조직 및 인원	·····9

3.  주요 사업내용	·····9

Ⅲ.  제안내용	·····10

1.  사업 내용 및 범위	·····10

2.  추진전략 및 방법	·····11

2-1.  TranSight 공동개발 인력이 직접 참여하는 One-Team 수행전략	·····11

2-2.  경찰청 지원 성과 기반의 실전형 수행체계	·····12

2-3.  분석 항목별 수행 방법	·····12

2-4. 사이버테러·해킹형 가상자산 사건 분석 역량	·····13

2-5. 분석 요청 처리 프로세스	·····14

2-6. 분석 품질 및 법적 다툼 대응 방안	·····14

2-7. 분석지원 제공 기준 및 TranSight 라이선스 제공 계획	·····15

3. 본 제안의 핵심 특장점 및 차별성	·····16

Ⅳ.  기대성과	·····16

- 사업수행 결과 및 기대성과	·····17

1-1.  직접적 수사 지원 효과	·····17

1-2.  기존 지원 성과와 본 용역 기대성과의 연결	·····17

1-3.  중장기적 역량 강화 효과	·····18

1-4. 주요 산출물 및 활용 장면	·····18

1-5. 기대성과 종합	·····19

Ⅴ.  사업관리 부문	·····19

1.  수행조직 및 업무분장	·····19

2.  사업 추진일정 계획	·····20

3.  참여인력 및 이력사항	·····21

4.  기타 사업관리 (보안관리 방안)	·····26

Ⅰ.  제안개요

1. 제안 목적

주식회사 보난자팩토리와 주식회사 트라버스는 공동수급체를 구성하여, 경찰청 수사국의 2026년 가상자산 분석 지원 용역을 수행하고자 합니다. 본 제안은 다음 두 가지 핵심 역량의 결합을 통해 귀 기관의 수사 지원 요구를 충족합니다.

| 보난자컨소시엄 | 보난자팩토리 — 분석 솔루션 제공 및 고도화 가상자산 거래 모니터링 전문 솔루션 TranSight를 제공합니다. TranSight는 BTC·ETH·ERC-20 등 주요 가상자산의 트랜잭션 추적, 주소 클러스터링, 세탁 기법 식별을 지원하며, 분석 결과를 증거 품질 수준의 보고서로 출력하는 기능을 갖추고 있습니다. | 트라버스 — 전문 분석 인력 투입 디믹싱·온체인 포렌식 전문 분석가를 보유하고 있습니다. 수사기관 협력 분석 경험을 갖춘 인력이 TranSight를 직접 운용하여 개별 사건 단위의 분석 보고서를 작성하고, 법정 증거로 활용 가능한 수준의 품질을 보장합니다. |
| --- | --- | --- |

두 기관의 결합은 '솔루션 없는 인력'과 '인력 없는 솔루션'이라는 각각의 한계를 극복합니다. 귀 기관은 글로벌 수준의 온체인 분석 플랫폼과 실전 포렌식 전문가를 동시에 확보하게 됩니다.

2. 제안 배경

2-1. 가상자산 범죄 동향 및 수사 어려움

가상자산을 이용한 범죄는 매년 급증하고 있습니다. 글로벌 블록체인 분석 보고서에 따르면, 2024년 한 해 동안 가상자산을 활용한 불법 거래 규모는 전년 대비 38% 증가하였으며, 국내에서도 경찰청이 처리한 가상자산 관련 범죄 사건은 지속적으로 증가 추세를 보이고 있습니다. 특히 다음과 같은 고도화된 세탁 기법이 수사를 어렵게 하고 있습니다.

| 세탁 기법 | 수사 어려움 및 최근 동향 | 본 제안의 대응 전략 (요약) |
| --- | --- | --- |
| 믹싱·텀블러 CoinJoin, Tornado Cash 계열 | [작동 원리] 다수 주소에 코인을 분할·혼합 전송(CoinJoin) 또는 ZK-proof로 입출금 연결 암호학적 차단(Tornado Cash). Equal-value output으로 Input-Output 연결 특정 불가. [수사 어려움] Tornado Cash는 스마트컨트랙트 자율 운영으로 영장 집행 대상 없음. OFAC 제재 후에도 컨트랙트 계속 작동 중. [최근 동향] Railgun·Umbra 등 유사 ZK-proof 프로토콜 급증. 2024년 믹싱 경유 불법 자금의 70%는 기존 단순 추적으로 종착지 불명. | 구형 CoinJoin Peeling Chain 분석·금액 패턴·타이밍 상관관계로 입출금 주소를 확률적으로 연결하여 법적 정황 증거 확보. ZK-proof형(Tornado Cash) 믹서 입금 전·출금 후 일반 체인 구간을 TranSight로 완전 추적 → 특정 주소의 규제 거래소 입금 내역 식별 → 거래소 영장 연계. IAAN 채널 해외 거래소 직접 Voluntary Freeze 요청으로 자산 도주 전 선조치. |
| 크로스체인 브릿지 Multichain, Wormhole, LayerZero 등 | [작동 원리] 원체인에서 잠그고(Lock) 타체인에서 발행(Mint)하는 방식으로 체인 간 이동. BTC→ETH→BSC 등 체인 변환 반복 시 추적 단절 효과 증대. [수사 어려움] 체인별 독립 원장 구조 → 별도 분석 도구 필요. 브릿지 컨트랙트 주소가 자금 흐름 단절. 사설 브릿지는 운영 주체 불명. [최근 동향] 2024년 크로스체인 경유 불법 자금 전년 대비 2.1배 증가. LayerZero·Axelar 등 신규 브릿지 지속 출시. | 멀티체인 통합 추적 TranSight 멀티체인 엔진으로 원체인 Lock-up TXID와 타체인 Mint TXID를 시간·금액 상관관계로 매핑하여 체인 간 자금 흐름 연속 추적. 브릿지 DB 내장 Multichain·Wormhole·Stargate 등 주요 브릿지 컨트랙트 주소 DB를 TranSight에 내장하여 브릿지 경유 여부 자동 식별. 지속 업데이트 신규 브릿지 발견 시 보난자팩토리가 TranSight DB를 즉시 업데이트(One-Team 구조의 핵심 장점). |
| 프라이빗 코인 Monero — Ring Sig + Stealth Addr + RingCT | [작동 원리] 링 서명으로 발신자 은폐, 스텔스 주소로 수신자 은폐, RingCT로 금액 암호화. 발신자·수신자·금액 3가지 모두 암호학적 보호. [수사 어려움] 디코이 16개 이상 → 실제 발신자 확률 6.25% 이하. 온체인 직접 식별은 현재 기술로 불가. [최근 동향] 다크웹 결제의 45%가 XMR. 국내 랜섬웨어·마약 대금으로 XMR 수령 급증 → 2026 경찰청 RFP 신규 항목으로 명시. | 거래소 입출금 구간 완전 추적 XMR ↔ 일반 체인 교환 지점(공개 블록체인)을 TranSight로 완전 추적. 양 끝점 주소 특정. 거래소 KYC 영장 연계 XMR 취급 거래소의 KYC 정보를 영장으로 확보. IAAN 채널로 해외 거래소 선조치. 타이밍 상관관계 분석 모네로 송금 시점과 일반 체인 수신 시점의 시간 상관관계로 상황 증거 제공. 링 서명 구간에서도 수사 방향 설계 지원. |
| 스마트컨트랙트 ·NFT 세탁 DeFi 믹서, NFT Wash Trading | [작동 원리] ZK-proof 기반 DeFi 믹서로 입출금 연결 차단, NFT 자전거래(wash trading)로 불법 자금을 합법 거래 수익으로 세탁, 비상장 코인 발행 후 투자자 자금 편취. [수사 어려움] 스마트컨트랙트 자율 운영 → 영장 집행 대상 없음. NFT는 예술품 거래 성격으로 자금세탁 입증 기준 높음. [최근 동향] 2024년 NFT wash trading 전년 대비 58% 증가. 국내 비상장 코인 사기 자금의 DEX → ETH 전환 패턴 반복. | 컨트랙트 코드 역컴파일 ERC-20 컨트랙트를 역컴파일하여 배포자 주소·owner() 함수·민팅 권한 확인. 배포 TXID 역추적으로 사기 개발자 지갑 특정. NFT 자전거래 탐지 동일·연결 주소 간 반복 NFT 거래 패턴 식별. 가격 급변동·거래 상대방 클러스터링으로 인위적 거래량 부풀리기 정량 입증. 배포자 지갑 추적 컨트랙트 자율 운영이더라도 배포 주소를 통해 규제 거래소 연결 내역 추적 → 거래소 KYC 영장으로 실체 규명. |
| P2P·비수탁 ·DEX 거래 DEX, OTC 브로커, 비규제 거래소, ENS | [작동 원리] KYC 없는 DEX에서 지갑 주소만으로 대규모 자산 교환. 해외 OTC 브로커·비규제 P2P·ENS 도메인 위장으로 실체 확인 우회. [수사 어려움] DEX는 DAO 운영으로 영장 수신 주체 없음. 해외 P2P 플랫폼 정보 제공 거부. ENS 도메인 위장으로 실체 특정 복잡. [최근 동향] 2024년 불법 자금의 30%가 DEX 경유. 국내 특금법 강화 이후 DEX·P2P 경유 비율 증가. ENS 분석이 2026 RFP 신규 항목으로 명시. | DEX 온체인 추적 DEX 거래는 영장 대상 없지만 온체인이므로 TranSight로 지갑 주소 수준까지 완전 특정. 해당 지갑의 규제 거래소 입금 내역 추적. IAAN + 영장 연계 국내 거래소 직접 협조 요청, 해외 거래소는 IAAN 프로토콜로 선조치(Voluntary Freeze) 후 영장 연계. ENS 역조회 ENS 도메인 → EOA 주소 역조회 후 ENS 등록 트랜잭션으로 도메인 소유자 추적. 범죄혐의 지갑과의 연관성 온체인 증명. |

2-2. 민간 전문업체 협력의 필요성

경찰청 수사인력이 다양한 가상자산 범죄에 동시 대응하는 것은 현실적으로 한계가 있습니다. 블록체인 기술의 빠른 진화로 인해 신규 세탁 기법이 지속적으로 등장하며, 이를 추적하기 위해서는 전문 분석 도구와 해당 분야 전문 인력이 필수적입니다. 경찰청이 본 용역을 통해 민간 전문업체에 분석을 의뢰하는 것은, 고난도 사건에 집중 투입할 수 있는 외부 전문 역량을 확보하는 가장 효율적인 방식입니다.

Ⅱ-1 업체현황(보난자팩토리)

1. 일반 현황 및 주요 연혁

| 회 사 명 | 주식회사 보난자팩토리 | 대 표 자 | 김영석 |
| --- | --- | --- | --- |
| 기술용역 등록분야 | 소프트웨어사업자 (컴퓨터관련서비스사업) — 업종코드 1468 |  |  |
| 주 소 | 서울특별시 영등포구 양평로 12, 정오빌딩 7층 |  |  |
| 연 락 처 | 전화번호 : 02-2632-7774 팩스번호 : 02-6455-2632 |  |  |
| 회사설립연도 | 2017년 1월 |  |  |
| 해당부문 사업기간 | 2017년 1월 ～ 2026년 5월(9년 4개월) |  |  |

주요 연혁

| 연도 | 주요 내용 |
| --- | --- |
| 2026년 | [KYT 솔루션 트랜사이트(TranSight)] - 국세청 ‘가상자산 탈세대응 거래추적 SW 라이선스 구매’ 사업자 선정(KYT 솔루션 명 : TranSight) - 신한은행 실시간 가상자산 자금세탁 모니터링 솔루션 계약 체결 (국내 시중은행 최초) - TranSight V3 업그레이드(Auto Trace 등) 기업신용평가 등급 AA0획득 |
| 2025년 | [KYT 솔루션 트랜사이트(TranSight)] - TranSight V2 업그레이드(IAAN 프로토콜 등) 및 경찰청 시범 제공 - MEXC, WEEX, DWFLabs 등 해외 가상자산 거래소 계약 체결 - 누적 대한민국 가상자산 자금세탁 모니터링 6억 6천만 건 돌파(위험 지갑 766만 건) 기술혁신형 중소기업(INNOBIZ) 인증 획득(AA등급) (중소벤처기업부) 2025년 아기 유니콘 기업‘ 선정 (중소벤처기업부) |
| 2024년 | 벤처창업 유공 포상 장관상 수상 (중소벤처기업부) 국제표준인증획득(ISO9001/ISO14001) (EURO CERT) 과기부 - 정보통신기획평가원 한미 공동 국책과제 ‘디지털자산 거래 추적 기술 개발‘ 수주 TranSafer & TranSight 솔루션 정보보호체계(ISMS) 인증 획득 (인터넷진흥원) 성과공유 기업 선정 (중소벤처기업부) 위탁테스트 우수기업 선정 (금융위원회) |
| 2023년 | [KYT 솔루션 트랜사이트(TranSight)] - 주식회사 두나무 가상자산 지갑 추적 및 고위험 지갑주소 자금세탁 방지 솔루션 계약 체결 AI기반 가상자산 고위험 지갑주소 DB 자동 업데이트 방법 (특허 등록) 블록체인 네트워크 상의 트랜잭션 정보에 기반한 가상자산 거래분석 데이터베이스 생성 시스템 및 방법 (특허 등록) 온라인 유해 사이트에 기반한 가상자산 지갑주소 데이터베이스 생성 시스템 및 방법 (특허등록) GAT기반 가상자산 지갑주소 블랙리스트 데이터베이스 생성 시스템 및 방법 (특허등록) |
| 2022년 | 원화 입출금 검증 솔루션 (TranSafer) 제공 (코인원, 카카오뱅크) 이상거래 탐지 및 블랙리스트 관리가 가능한 입출금 관리장치 및 그 방법 (특허 등록) |
| 2021년 | 경찰청 행정발전 기여 감사장 수상 (경찰청) 혁신성장형 벤처기업 인증 획득 (과학기술정보통신부) |
| 2020년 | 원화 입출금 검증 솔루션 (TranSafer) 제공 (두나무, 케이뱅크) |
| 2019년 | 서울핀테크랩 기업 선정 (서울시, 금융감독원) 규제샌드박스(위탁테스트) 기업 선정 (금융위원회) 미래에셋대우 API 서비스 (업무 위수탁) |
| 2018년 | 원화 입출금 검증 솔루션 출시 (솔루션 명 : ‘TranSafer’ ) 미래성장동력 핵심 기술 선정 기업 (서울산업진흥원) 실명계좌 기반의 가상화폐 거래소 입출금 관리장치 및 그 방법 (특허 등록) |
| 2017년 | 보난자팩토리 설립 |

기술자 보유현황 (자격증 및 근무년수 기준)                                                 				(단위: 명)

| 구 분 | 계 | 전문분야 |  |  |  | 관리분야 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | S/W 분야 | H/W 분야 | 통신 분야 | 기타 분야 |  |
| 계 | 15 | 11 | 1 | 3 |  |  |
| IT시스템운용자 | 7 | 5 | 1 | 1 |  |  |
| IT지원기술자 | 3 | 2 |  | 1 |  |  |
| IT품질관리자 | 3 | 2 |  | 1 |  |  |
| IT테스터 | 2 | 2 |  |  |  |  |

2. 조직 및 인원

| 구분 | 담당 업무 | 인원 |
| --- | --- | --- |
| 대표이사(직속 조직) | 경영 총괄(기술 자문) | 2 |
| 부사장(직속 조직) | 사업/기술 총괄(신사업 기획) | 2 |
| 핀테크사업본부 | TranSafer 기획 및 운영 / TranSight 서비스 총괄 및 영업 | 2 |
| 레그테크사업본부 | 트래블룰 솔루션 기획 및 서비스 운영 | 2 |
| 블록체인테크본부 | TranSight 고도화 / 블록체인 포렌식 분석 및 인텔리전스 도출 | 1 |
| IT본부 | IT 서비스 기획 및 인터페이스 설계/시스템 아키텍처 및 소프트웨어 개발 /IT 인프라 운영 관리 | 11 |
| 기획실 | 사업계획 수립 및 평가/사업 전략 수립 및 파트너십 구축 | 3 |
| 회계지원실 | 자금관리 및 결산/예산 수립 및 경영실적 분석 | 1 |
| 경영지원실 | 예산 편성 및 조정/임직원 채용 및 복리후생 지원/회사 자산 관리 | 2 |
| 법무실 | 법무 지원/내부통제 점검/감사 지원 | 1 |
| 정보보호팀 | 정보보호관리체계 수립 및 운영/개인정보 보호 계획 수립 및 시행 | 1 |
| 계 |  | 28 |

3. 주요 사업내용

| 사업 분야 | 주요 내용 |  |
| --- | --- | --- |
| TranSafer : 실명계정 기반 원화입출금 중개/검증 솔루션 | - 대한민국 실명계정 기반 원화입출금 중개 및 검증 솔루션 시장 점유율 1위 (VAN, 전자금융보조업자), 시장 전체 볼륨의 80% 이상 차지 - 업비트, 코인원 등 가상자산 거래소와 케이뱅크, 카카오뱅크, 하나은행, 우리은행 간 원화입출금 대사 시스템 구축 (전용선·고유 전문 기반) - 실명계정 기반 원화입출금 검증 솔루션 내 AML/FDS 보조 솔루션 실증 특례 경험 (국민은행-업비트) 바탕으로 대한민국 내 은행-VASP연계 레그테크 표준화 달성 - 자사 가상자산 AML 솔루션 TranSight와 결합하여 트래블룰 사업 등 준비 중, 금융기관과 VASP를 연계하며 그 요구수준을 충족하는 모든 디지털 자산 송금의 AML 및 규제준수 표준 모델을 금년 내 구축 예정 |  |
|  | 이용 고객 수 (은행) | 1,086만 명(계좌 등록 수 기준) |
|  | 누적 입출금 검증액 | 990조원 |
|  | 기준 기간 | 2020.06 ~2026.05 |
|  | 시장 의미 | 전국민의 1/5의 은행-거래소 입출금 대사 |
| TranSight : 가상자산 AML 및 추적 솔루션 | - 대한민국 최초 상용화 가상자산 AML 및 추적 솔루션, 국정원·경찰청·국방부 등 정부기관 공급. 현재 거래소 동결 및 신원정보협조요청 공식 채널로 사용 중 - 국내 VASP (두나무, 웨이브릿지) 및 해외 VASP (MEXC, WEEX, DWF) 등에 글로벌 서비스 제공 - ’26.4월 시중은행 1사 KYT 계약 완료 - ’26.5월 국세청 KYT 계약 완료 |  |
|  | 이상거래·위험거래 탐지 | 1,302만 건 |
|  | 가상자산 입출금 AML검증 | 9억 348만 건 |
|  | 기준 기간 | 2023.07 ~ 2026.05 |

Ⅱ-2  업체현황(트라버스)

1. 일반 현황 및 주요 연혁

| 회 사 명 | 주식회사 트라버스 | 대 표 자 | 한 태 우 |
| --- | --- | --- | --- |
| 기술용역 등록분야 | 소프트웨어사업자(컴퓨터관련서비스업; 1468) |  |  |
| 주 소 | 서울특별시 영등포구 양평로 12, 정오빌딩 6층 |  |  |
| 연 락 처 | 전화번호 : 010-5403-9150 팩스번호 : 0504-140-0267 |  |  |
| 회사설립연도 | 2024년 2월 |  |  |
| 해당부문 사업기간 | 2024년 2월 ~ 2026년 5월 현재 (2년 3개월) |  |  |

주요 연혁

| 연도 | 주요 내용 |
| --- | --- |
| 2026 | [트랜사이트 기반 가상자산 자금 추적 분석 지원 및 교육 업무] - 국세청 탈취 자금 환수 업무 지원(경찰청 사이버테러대응과) - 주식회사 두나무 가상자산 분석 업무 지원 - 경찰수사연수원 범죄자금추적 및 환수 과정 특강 - 경찰청 전기통신금융사기 통합대응단 보이스피싱 자금 추적 및 동결 업무 지원 - 경찰청 사이버범죄수사과 사이버국제공조협력계 해외 거래소 정보 요청 업무 지원 - 서울경찰청 사이버수사대 해외 거래소 정보 요청 및 동결 업무 지원 - 기타 다수의 경찰청 및 정부기관 가상자산 자금 추적 업무 지원 고려대학교 정보보호대학원-안암145와 자금세탁방지 및 보안모듈러 비수탁 지갑 연구협약 체결 2026 디지털 금융기술 내재화 사업 선정 – 한국핀테크지원센터 케이뱅크 법인 인증 AI 솔루션 계약 및 제공 |
| 2025 | [트랜사이트 기반 가상자산 자금 추적 분석 지원 업무] - 충남경찰청 캄보디아 보이스피싱 조직 가상자산 자금 추적 및 분석 지원 - 경기남부청 용인동부서 보이스피싱 피해금 추적 및 분석 지원 - 서울경찰청 강남경찰서 마약 자금 가상자산 세탁 및 OTC 분석 지원 - 두나무 및 국정원과 협력, 캄보디아 거래소 국제제재대상 등록 지원 - 기타 다수의 경찰청 및 정부기관 가상자산 자금 추적 업무 지원 XRPL 해커톤 서울 2025 우수상 초기창업패키지(딥테크) 선정 – 서울창조경제혁신센터 |
| 2024 | 과기부 - 정보통신기획평가원 한미 공동 국책과제 ‘디지털자산 거래 추적 기술 개발‘ 연구 참여 [특허 기술 등록] - 블록체인 네트워크 상의 트랜잭션 정보에 기반한 가상자산 거래분석 데이터베이스 생성 시스템 및 방법 - AI기반 가상자산 고위험 지갑주소 DB 자동 업데이트 방법 - 하이브리드 스마트 컨트랙트를 이용한 디지털 저작물 및 저작권 관리 시스템 및 방법 가상자산 사기 피해 신고/조회 서비스 – 세이퍼블록 출시 ㈜트라버스 설립 |

기술자 보유현황 (자격증 및 근무년수 기준)                                                 				(단위: 명)

| 구 분 | 계 | 전문분야 |  |  |  | 관리분야 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | S/W 분야 | H/W 분야 | 통신 분야 | 기타 분야 |  |
| 계 | 8 | 7 | - | 1 | - | - |
| IT시스템운용자 | 2 | 2 | - | - | - | - |
| IT지원기술자 | 2 | 1 | - | 1 | - | - |
| IT품질관리자 | 2 | 2 | - | - | - | - |
| IT테스터 | 1 | 1 | - | - | - | - |
| IT마케터 | 1 | 1 | - | - | - |  |

2. 조직 및 인원

| 구분 | 담당 업무 | 인원 |
| --- | --- | --- |
| 대표이사 | 경영 전략 수립, 사업 운영 관리 및 대외 협력 총괄 | 1 |
| 경영지원부 | 경영관리, 연구행정, 국책과제 운영 지원 및 해외 커뮤니케이션 수행 | 1 |
| 개발부 | TranSight 서비스 개발·운영·고도화 및 가상자산 추적 알고리즘 연구개발 | 4 |
| 블록체인부 | 블록체인 데이터 수집·정제·분석 및 사건 기반 온체인 자금흐름 추적 | 2 |
| 계 |  | 8 |

3. 주요 사업내용

| 제품·서비스명 | 주요 내용 |
| --- | --- |
| 블록체인 인텔리전스 서비스 | 국세청, 국가정보원, 경찰청 등 수사·감독기관을 대상으로 가상자산 자금 흐름 추적, 범죄 관련 지갑·거래 분석, 피해자금 동결·환수 지원, 관계기관 공조 대응, 자체 인사이트 리포트 및 수사·컴플라이언스 실무 교육을 제공하는 온체인 수사 지원 서비스 |
| SaferBlock | 가상자산 범죄 및 사기 피해 예방을 위한 대국민 신고·조회 서비스로, 위험 주소 검색, 사기 유형 분석, 피해 사례 데이터 축적, AI 기반 가상자산 범죄 뉴스·인사이트 제공 등을 통해 이용자의 자산 피해 예방과 범죄 대응을 지원하는 서비스 |

Ⅲ.  제안내용

1. 사업 내용 및 범위

본 공동수급체(보난자팩토리 + 트라버스)는 경찰청 수사국의 가상자산 분석 지원 용역을 단순 분석 리포트 작성 업무가 아니라, “수사기관이 즉시 활용 가능한 분석·증거화·브리핑·거래소 공조 지원” 업무로 정의합니다. 본 사업의 핵심은 특정 주소 또는 TXID에서 출발하여 자금 흐름을 재구성하고, 동일 주체의 주소 집합과 최종 귀속 거래소를 식별하며, 믹싱·브릿지·스왑·프라이버시 코인·스마트컨트랙트·NFT·ENS 등 고도화된 세탁 기법을 수사 실무에 활용 가능한 형태로 정리하는 것입니다.

본 공동수급체의 가장 큰 차별성은 TranSight의 개발·운영·분석 역량이 하나의 수행체계 안에 결합되어 있다는 점입니다. TranSight는 보난자팩토리와 트라버스가 공동으로 개발·운영해 온 국내 자체 가상자산 분석·KYT 서비스로서, 트라버스가 범죄 관련 데이터 수집, 추적 알고리즘, 온체인 분석 방법론 등 핵심 분석 체계를 담당하고, 보난자팩토리가 이를 수사기관·금융기관이 사용할 수 있는 서비스로 구현·운영해 온 구조입니다. 따라서 본 용역에는 단순 도구 운용자가 아니라, 한국형 범죄 데이터를 직접 수집·분석하고, 추적 알고리즘을 설계하며, 실제 수사지원과 서비스 운영까지 수행해 온 인력이 직접 참여합니다.

또한 본 공동수급체는 경찰청 본청 및 일선 수사부서와의 실제 협력 경험을 보유하고 있습니다. 피싱·보이스피싱, 마약자금, 대규모 환전·불법송금, 해외거래소 공조, 사이버테러형 자산 탈취 사건까지 다양한 사건 유형에서 자금 흐름 분석, 거래소 유입 주소 식별, 공식 분석 리포트 작성, 해외 VASP 협조 요청 지원을 수행해 왔습니다. 여기에 경찰수사연수원 강의와 수사관 대상 브리핑 경험까지 결합되어 있어, 본 용역은 단건 분석 납품에 그치지 않고 경찰청의 가상자산 범죄 대응 인프라를 함께 고도화하는 지속적 파트너십으로 확장될 수 있습니다.

| No. | 분류 | 세부 수행 범위 | 실전 경험 및 차별성 |
| --- | --- | --- | --- |
| ① | 트랜잭션 분석 및 자금 경로 추적 | 수사기관이 제시하는 주소·TXID를 기점으로 자금의 출처와 행방을 역방향·순방향으로 추적합니다. 분할·합산, 레이어링, 거래소 유입, 브릿지·스왑 경유 여부를 그래프와 표로 재구성하고, 단계별 TXID·블록번호·타임스탬프·수수료를 기록합니다. | USDT 기반 대출 사기 보이스피싱 등에서 자금세탁 중개책 주소를 추적하고 해외거래소 유입 자금을 식별하여 거래소 협조 요청용 식별정보와 공식 리포트를 제공한 경험을 반영합니다. |
| ② | 주소 클러스터링 및 실체 규명 | UTXO 기반 CIOH, 잔돈 주소 탐지, 전송 시간대·금액 패턴·반복 상대방 분석을 결합하여 동일 주체가 실질적으로 관리하는 주소 집합을 식별합니다. 클러스터 주소 목록, 첫 거래일, 전송금액, 잔액, 연결 거래소·서비스 정보를 제공합니다. | 마약자금 사건에서 기존 확보 마약 판매자 주소와 자금세탁 중개책 주소의 일치 데이터를 발견하고 클러스터링하여 자금세탁 경로와 최종 유입 경로 분석을 지원한 경험을 적용합니다. |
| ③ | 세탁 기법 분석 | 믹싱·텀블러·DEX·스왑·브릿지·P2P·NFT·ENS 등 세탁 기법을 유형별로 구분하여 분석합니다. 서비스명, 컨트랙트 주소, 이벤트 로그, 거래 상대방, 입출금 시간·금액 상관관계를 정리하여 수사관이 후속 영장·공조 요청에 활용할 수 있도록 제공합니다. | 500억대 캄보디아 연계 보이스피싱 사건 및 대규모 환전·불법송금 사건에서 자금세탁 경로 분석, 거래소 협조 요청사항 정리, 동일 주체 간 거래 데이터 추출 경험을 반영합니다. |
| ④ | 프라이버시 코인 및 분석 제한 구간 대응 | 모네로 등 프라이버시 코인은 암호학적으로 은닉된 구간을 단정 추적하지 않고, 거래소 입출금 구간, 일반 체인 전후 흐름, 시간·금액 상관관계, KYC 확보 가능 지점을 중심으로 분석합니다. 추적 가능 구간과 불가 구간을 명확히 구분합니다. | “분석 불가”로 종결하지 않고, 거래소 영장, 해외 VASP 정보요청, 임시 동결 검토, 국제공조 등 다음 수사 단계로 연결되는 실무형 보고서를 제공합니다. |
| ⑤ | 사이버테러·해킹형 사건 분석 | 거래소 핫월렛 침해, DeFi 재진입 공격, 반올림·정밀도 취약점, 악성 승인·피싱, 브릿지 경유 세탁 등 사이버테러형 사건에 대해 공격 트랜잭션 구조와 자금 이동을 함께 분석합니다. | 경찰청 수사국 사이버테러대응과와 국세청 자산 탈취 및 해외 자금세탁 사건의 추적·동결·거래소 협력 중개를 지원하여 환수 완료에 기여한 실전 경험을 핵심 레퍼런스로 활용합니다. |
| ⑥ | 결과보고서·파일·브리핑 제공 | 그래프 시각화, 원본·한글 보고서, 주석 가능한 분석 파일, 분석 소요시간, 수사관 질의 대응 내역을 포함하여 요청 수사관과 본청 담당자에게 동일하게 제출합니다. 요청 시 방문 브리핑을 제공합니다. | 경찰청 본청 및 일선 경찰관서에 TranSight 계정과 분석 리포트를 제공하고, 경찰수사연수원 세미나·특강을 통해 수사기관 실무자 대상 교육·브리핑을 수행한 경험을 반영합니다. |

2. 추진전략 및 방법

2-1. TranSight 공동개발 인력이 직접 참여하는 One-Team 수행전략

본 사업은 범용 도구 조회만으로는 충분하지 않습니다. 실제 수사 현장에서는 새로운 토큰, 비표준 컨트랙트, 신규 브릿지, 해외거래소 입출금 주소, 피의자 진술과 온체인 데이터 간 불일치 등 예외 상황이 반복적으로 발생합니다. 본 공동수급체는 이러한 예외 상황을 도구의 한계로 처리하지 않고, TranSight의 핵심 데이터·알고리즘을 설계한 인력과 서비스 운영 인력이 함께 분석 로직을 보완하며 사건별 대응 방법론을 구성합니다. 이는 한국형 범죄 데이터를 직접 수집하고, 이를 분석 알고리즘과 수사지원 프로세스로 전환해 온 TranSight 프로젝트의 구조적 강점입니다.

| 구분 | 추진전략 | 세부 전략 | 경찰청 기대효과 |
| --- | --- | --- | --- |
| 전략 1 | 자체 개발 솔루션 기반 분석 | TranSight의 트랜잭션 그래프, 주소 라벨링, 클러스터링, 멀티체인 추적, 리스크 스코어링 기능을 활용합니다. 분석 과정에서 미지원 주소·서비스·브릿지가 발견되면 라벨·룰·그래프 구조를 보완합니다. | 사건별 범죄 패턴과 한국 수사 실무에 맞춰 분석 방법론을 보완할 수 있습니다. |
| 전략 2 | 개발 인력의 직접 참여 | 범죄 관련 데이터 수집, 추적 알고리즘, 서비스 구현을 직접 수행한 인력이 분석 과정에 참여하여 데이터 파싱 오류, 비표준 컨트랙트, 신규 토큰, 브릿지 이벤트 해석 등 기술 이슈를 즉시 지원합니다. | 고난도 사건에서 “분석 불가”로 끝나지 않고 대체 분석 경로와 후속 수사 절차를 설계할 수 있습니다. |
| 전략 3 | 경찰청 실전 경험 기반 보고 | 경찰청 본청, 지방청, 일선 경찰서 지원 경험을 바탕으로 수사관이 바로 활용 가능한 형식의 보고서, 거래소 협조 요청 정보, 브리핑 자료를 제공합니다. | 보고서 납품 이후 영장, 거래소 협조, 공판 대응, 내부 심층 분석까지 연결되는 실무 활용성이 높습니다. |
| 전략 4 | 해외 VASP 공조 지원 | 해외거래소 정보요청·동결요청 지원 체계를 통해 자금이 해외거래소로 이동한 경우에도 컴플라이언스 부서와의 협조 요청을 지원합니다. | MLAT 등 장기 절차와 별도로 자산 도주 골든타임 확보 가능성을 높입니다. |

2-2. 경찰청 지원 성과 기반의 실전형 수행체계

본 공동수급체는 본 용역과 유사한 경찰 수사 지원을 이미 다양한 사건 유형에서 수행해 왔습니다. 이러한 경험은 단순 레퍼런스가 아니라, 본 용역의 접수·분석·보고·브리핑·거래소 공조 방식에 직접 반영됩니다. 특히 일선 수사관이 필요로 하는 것은 “툴 조회 결과”가 아니라, 피의자 특정, 영장 집행, 거래소 협조 요청, 피해자금 보전으로 이어질 수 있는 구조화된 분석 산출물입니다. 본 공동수급체는 아래의 현장 경험을 바탕으로 경찰청 수사 실무에 맞춘 분석 체계를 제공합니다.

| 수사 유형 | 주요 지원 사례 | 수행 내용 | 본 용역 반영 효과 |
| --- | --- | --- | --- |
| 피싱·보이스피싱 | USDT 기반 대출 사기 보이스피싱, 500억대 캄보디아 연계 보이스피싱 등 | 자금세탁 중개책 주소 추적, 해외거래소 유입 자금 식별, 거래소 협조 요청사항 정리, 공식 리포트 발부 및 해외거래소 협조 중개 | 피해자금의 최종 유입처와 협조 요청 대상을 빠르게 정리하여 수사 초기 골든타임을 확보합니다. |
| 마약자금 | 마약 판매자 주소와 자금세탁 중개책 주소가 교차하는 사건 | 기존 확보 주소와 신규 분석 주소 간 일치 데이터 발견, 클러스터링, 자금세탁 경로 및 최종 유입 경로 분석, 일부 북한 해킹 자금 접점 확인 | 분산된 주소와 텔레그램·전화번호 등 부가 단서를 연결하여 딜러·중개책·자금세탁책 간 관계를 구조화합니다. |
| 대규모 환전·불법송금 | 약 450억 원 규모 중국인 환전상 사건 | 빅데이터 분석과 국내외 거래소 라벨링 정보를 활용한 동일 주체 간 거래 데이터 추출·정리 및 공식 분석 리포트 제공 | 대규모 거래에서 반복 패턴과 동일 주체 의심 거래를 빠르게 분리하여 수사 범위를 좁힙니다. |
| 본청 직접 지원 | 경찰청 본청 안보수사국, 수사국 경제범죄수사과, 사이버테러대응과 등 | TranSight 계정 제공, 실제 수사관 테스트 운영, 현장 피드백 반영, 사이버테러대응과의 해외거래소 고객정보 요청·응답 지원 | 이미 사용 경험이 있는 부서와의 업무 연속성을 확보하고, 본 용역 착수 즉시 실무형 산출물을 제공할 수 있습니다. |
| 교육·브리핑 | 경찰수사연수원 가상자산 통합 세미나 및 범죄자금추적·환수 과정 특강 | 가상자산거래소 거래정보 수집·추적, 거래소 기반 데이터 분석 기법, 수사기관 협업 사례 공유 | 보고서 제공을 넘어 수사관의 분석 이해도와 현장 활용도를 높입니다. |
| 사이버테러·환수 | 국세청 자산 탈취 및 해외 자금세탁 사건 | 경찰청 사이버테러대응과와 자금 추적, 동결, 거래소 협력 중개, 환수 완료 지원 | 본 용역 발주부서의 고난도 사이버테러형 사건 대응 목적과 직접 연결되는 실증 사례입니다. |

2-3. 분석 항목별 수행 방법

| 분석 항목 | 수행 방법 | 주요 산출물 |
| --- | --- | --- |
| 트랜잭션 추적 | Forward / Backward Tracing, Hop별 경로 분석, 레이어링 단계 기록, 거래소 유입 주소 식별 | 자금 흐름도, TXID 목록, 블록번호·타임스탬프·수수료, 최종 유입 거래소 정보 |
| 주소 클러스터링 | CIOH, 체인지 주소 탐지, 시간·금액·상대방 패턴 분석, 라벨 DB 매칭 | 동일 주체 추정 주소 목록, 전체 자산 규모, 첫 거래일, 연결 서비스·거래소 목록 |
| 믹싱·텀블러 | 입금 전·출금 후 구간 추적, 금액 패턴, 시간 상관관계 | 믹서 이용 정황, 추적 가능 구간과 불가 구간 구분, 후속 거래소 영장 대상 식별 |
| 스왑·브릿지 | DEX 이벤트 로그, 브릿지 Lock/Mint 이벤트, 체인 간 시간·금액 매핑 | 체인 변환 이후의 자금 이동 연속성, 서비스명·컨트랙트 주소·관련 TXID |
| OTC·P2P 브로커 | OTC·P2P·봇트레이딩 등 미신고 브로커 기반의 자금세탁 패턴 분석 | 브로커리지를 통한 자금세탁 구간의 식별과 연계 범죄 자금 추적 확대 관련 정보 |
| 스마트컨트랙트·비상장 코인 | 컨트랙트 배포자, owner 권한, 민팅·소각 함수, 유동성 공급·회수 패턴 분석 | 사기성 토큰 발행 여부, 개발·운영 주체 추정, 피해자금 유입·유출 경로 |
| NFT·ENS | NFT 반복 매매, 연결 주소 간 거래, ENS 도메인 역조회 | 자전거래·위장거래 정황, 도메인 소유·연결 주소 |
| 프라이버시 코인 | XMR 등 은닉 구간 자체를 단정하지 않고 전후 일반 체인 구간, 거래소 입출금, 시간 상관관계 분석 | 추적 가능 구간, 기술적 한계, 거래소 KYC·국제공조·동결요청 등 후속 수사 방향 |
| 부가 인텔리전스 | 수사기관 확보자료, OSINT, 거래소 제공자료, 피의자 단말·계정 자료와 온체인 정보 결합 | IP·포트·소프트웨어·Tor·VPN 사용 가능성 등 확인 가능한 범위의 보조 단서 |

※ IP 주소, 접속 위치, 사용 소프트웨어 등 네트워크 레이어 정보는 블록체인 원장만으로 확정할 수 없는 경우가 있으므로, 수사기관 확보자료·거래소 회신자료·OSINT와 결합하여 확인 가능 범위와 추정 범위를 구분하여 제공합니다.

2-4. 사이버테러·해킹형 가상자산 사건 분석 역량

최근 가상자산 범죄는 단순 투자사기·보이스피싱 자금세탁을 넘어, 중앙화 거래소 핫월렛 침해, DeFi 재진입 공격, 스마트컨트랙트 반올림 오류, 악성 승인·피싱, 크로스체인 세탁 등 사이버테러형 사건으로 고도화되고 있습니다. 본 공동수급체는 단순 주소 추적뿐 아니라 공격 원인 분석, 취약점 악용 구조 재구성, 공격자 주소 클러스터링, 브릿지·스왑·거래소 유입 경로 추적, 동결·환수 연계까지 수행할 수 있는 분석 체계를 보유하고 있습니다.

| 유형 | 대표 사건 | 분석 관점 | 본 용역 적용 포인트 |
| --- | --- | --- | --- |
| CEX 핫월렛 침해 | Upbit Solana Hot Wallet 사고 | 비인가 출금 TX 식별, 핫월렛·수신지·중간 세탁 주소 클러스터링, 거래소·브릿지 유입 추적. Ed25519 nonce 관련 가설은 확정 원인이 아니라 기술적으로 가능한 원인 및 재현 분석 범위로만 제시합니다. | 중앙화 거래소 침해 사고 발생 시 초기 유출 경로와 후속 이동 경로를 신속히 구조화합니다. |
| DeFi 재진입 공격 | GMX V1 Exploit | 컨트랙트 간 호출 순서, Vault/GLP 가격 왜곡, 공격자 지갑·반환 지갑·중간 전환 경로를 분석합니다. | 스마트컨트랙트 취약점 기반 탈취자금의 온체인 이동 및 회수 가능성 분석에 적용합니다. |
| 반올림·정밀도 취약점 | Bunni.xyz / Balancer Exploit | 반복 호출, 미세 스왑, 유동성·invariant 계산 왜곡, BPT·LP 토큰 가치 산정 오류를 트랜잭션 단위로 재구성합니다. | 단순 자금 흐름뿐 아니라 공격 트랜잭션의 기술적 의미까지 보고서화합니다. |
| 프로토콜 회계 로직 악용 | Venus Protocol 관련 사고 | 플래시론, 차입·상환·대리상환 흐름, borrowBalanceStored 등 상태값 조회·갱신 과정, 담보·부채 회계 처리의 불일치 여부를 트랜잭션 단위로 분석합니다. | 프로토콜 취약점 또는 권한 오남용에 따른 피해 원인을 구분하고, 공격 트랜잭션 구조와 탈취 자금 이동 경로를 함께 재구성하여 피의자 특정, 동결·환수 검토 등 후속 수사 방향을 제시합니다. |
| 크로스체인 세탁 | 브릿지·DEX 경유 사건 | Lock/Mint 이벤트, DEX 스왑 로그, 시간·금액 상관관계, 중간 지갑 클러스터링을 결합합니다. | 해외거래소·브릿지·DEX를 거친 자금의 최종 귀속지를 식별합니다. |

※ 위 사건들은 공개 사건을 기준으로 한 분석 역량 예시이며, 실제 용역 수행 시에는 경찰청이 제시하는 사건자료와 공개 온체인 데이터를 기준으로 분석합니다.

2-5. 분석 요청 처리 프로세스

| 단계 | 업무 | 수행 내용 | 산출물 |
| --- | --- | --- | --- |
| Step 1 | 의뢰 접수 및 보안 확인 | 요청 수사관으로부터 주소·TXID·사건번호·분석 목적을 접수하고, 자료관리대장에 기록합니다. 불명확한 사항은 당일 확인합니다. | 접수확인, 보안 분류, 분석 소요시간 기록 개시 |
| Step 2 | 초기 트리아지 | 체인·토큰·거래 복잡도·세탁기법 유형을 파악하고, 긴급 동결 필요성 및 해외거래소 유입 가능성을 우선 판단합니다. | 난이도·예상 일정·긴급 대응 필요 여부 |
| Step 3 | 온체인 분석 수행 | TranSight 기반 트랜잭션 추적, 클러스터링, 세탁기법 분석, 스마트컨트랙트·브릿지·스왑 로그 분석을 수행합니다. | 자금 흐름도, 주소 목록, 서비스 식별, 분석 로그 |
| Step 4 | 보고서 작성 및 품질검토 | 분석 근거, 한계, 후속 수사 권고사항을 포함하여 원본·한글 보고서를 작성하고 내부 검토를 거칩니다. | 분석결과보고서, 그래프, 주석 가능 파일, 소요시간 |
| Step 5 | 납품·브리핑·후속지원 | 요청 수사관과 본청 담당자에게 동일하게 제출하고, 필요 시 방문 브리핑 및 해외 VASP 협조 요청을 지원합니다. | 납품확인, 질의응답, 거래소 협조 요청 초안 |

2-6. 분석 품질 및 법적 다툼 대응 방안

분석 결과가 실제 수사와 공판 단계에서 활용되기 위해서는 데이터의 무결성, 분석 방법론의 투명성, 분석자의 전문성, 재현 가능성이 함께 확보되어야 합니다. 본 공동수급체는 분석 착수 시점부터 최종 납품까지 다음 기준을 적용합니다.

| 관리 항목 | 수행 방안 | 기대효과 |
| --- | --- | --- |
| 데이터 무결성 | 대상 주소·TXID, 블록 높이, 조회 시점, 주요 블록 해시, 원천 데이터 출처를 기록합니다. | 데이터 조작 가능성에 대한 방어 근거 확보 |
| 방법론 투명성 | 클러스터링 기준, 라벨 근거, 추정·확정 정보 구분, 분석 제한 사유를 보고서에 명시합니다. | 피고측의 “분석 방법 불명확” 주장에 대응 |
| 재현 가능성 | 주요 경로, TXID 목록, 컨트랙트 주소, 이벤트 로그, 그래프 생성 기준을 보존합니다. | 동일 데이터 기반 재검증 가능성 확보 |
| 전문가 설명 | 수사관 브리핑 및 필요 시 기술 설명 자료를 제공하고, 법정 다툼이 예상되는 쟁점은 별도 Q&A 형식으로 정리합니다. | 수사관·검사·법원이 이해 가능한 증거 설명력 확보 |
| 계약 범위 내 재분석 | 이의 제기 또는 추가 자료 확보 시 계약 범위 내에서 원본 데이터 기반 재검토 및 보완 분석을 수행합니다. | 분석 결과 책임성과 신뢰성 제고 |

2-7. 분석지원 제공 기준 및 TranSight 라이선스 제공 계획

제안요청서에는 분석지원 “건수”를 별도로 고정 제안하도록 명시되어 있지는 않으나, 분석 시간을 근거로 서비스를 제공할 경우 시간 산정을 위한 정확한 근거를 제출할 수 있어야 한다는 취지가 포함되어 있습니다. 이에 본 공동수급체는 단순 건수 중심 산정이 아니라, 사건 난이도와 투입 분석시간을 함께 관리하는 “분석 크레딧” 방식의 제공 기준을 제안합니다. 이 방식은 단순 주소 조회 사건과 브릿지·믹서·프라이버시 코인·해킹형 사건의 난이도 차이를 합리적으로 반영하면서도, 경찰청이 사업기간 중 필요한 사건에 유연하게 분석 역량을 배분할 수 있도록 합니다.

| 구분 | 사건 유형 | 예상 투입시간 | 산정 기준 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 일반 분석 | 단일 체인 또는 단순 거래소 유입 경로 중심의 주소·TXID 분석 | 5~10시간 | 1 Unit | 기준 1건 |
| 심층 분석 | 다수 주소 클러스터링, DEX·스왑·브릿지 경유, 복수 거래소 식별이 필요한 사건 | 15~25시간 | 3 Unit | 일반 분석 약 3건 상당 |
| 고난도 분석 | 믹서·프라이버시 코인·해킹·DeFi exploit·국제공조 필요 사건 | 35~50시간 이상 | 5 Unit 이상 | 사전 협의 후 산정 |
| 긴급 대응 | 자산 도주 우려가 있어 거래소 협조 요청·동결 검토가 필요한 사건 | 초기 24~48시간 집중 대응 | 난이도별 가산 | 경찰청과 우선순위 협의 |

본 공동수급체는 총 사업기간 동안 위 기준에 따라 분석 요청을 접수·산정하고, 월별 또는 수시 보고 시 사건별 투입시간, 난이도, 산출물, 잔여 분석 가능량을 투명하게 공유합니다. 기본 제안 기준은 총 100 Unit 상당의 분석지원 풀을 제공하는 방식으로 설정하며, 일반 분석 기준 최대 100건 상당, 심층 분석 기준 약 30건 내외, 고난도 분석 기준 약 20건 내외의 조합으로 운용할 수 있습니다. 실제 수행 건수는 사건 난이도와 경찰청 우선순위에 따라 조정하며, 긴급 환수·동결 필요 사건은 경찰청과 협의하여 우선 배정합니다.

또한 본 사업기간 동안 사이버테러대응과 내 자체 분석 및 추가 심층 검토가 필요할 경우, 최대 4개의 TranSight 라이선스를 제공하겠습니다. 각 라이선스는 계정당 연 6천만 원 상당의 사용가치를 기준으로 하며, 제공 목적은 경찰청 내부 담당자가 분석 결과를 직접 검토하고, 추가 쟁점을 확인하며, 본 공동수급체와 동일한 분석 화면을 기반으로 질의·보완을 진행할 수 있도록 지원하는 것입니다. 이는 단순 용역 납품이 아니라, 경찰청 내 가상자산 분석 인프라를 함께 구축·고도화하기 위한 협력 모델입니다.

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 제공 대상 | 경찰청 수사국 사이버테러대응과 및 경찰청이 지정하는 관련 담당자 |
| 제공 규모 | 사업기간 중 최대 4개 TranSight 계정 제공 |
| 계정 가치 | 계정당 연 6천만 원 상당의 라이선스 가치 |
| 제공 목적 | 분석 결과 자체 검토, 심층 분석 쟁점 확인, 추가 질의 대응, 내부 보고 및 수사 방향 설계 지원 |
| 운영 방식 | 보안 준수사항 및 계정 사용 범위는 경찰청과 협의하여 확정하며, 수사자료·산출물 관리 기준을 적용 |

본 제공 계획의 핵심은 경찰청이 단건 분석 결과만 수령하는 구조를 넘어, TranSight 기반의 분석·검증·교육·심층분석 체계를 사업기간 동안 함께 운용하는 것입니다. 보난자팩토리와 트라버스는 이미 한국형 가상자산 범죄 데이터를 수집·분석하고, 이를 KYT 솔루션으로 서비스화하여 국세청 등 공공 영역에 제공해 왔습니다. 본 용역은 이러한 흐름을 경찰청 수사 실무와 연결하여, 장기적으로 국가 차원의 가상자산 범죄 대응 인프라를 고도화하는 기반 사업으로 수행하겠습니다.

3. 본 제안의 핵심 특장점 및 차별성

| 구분 | 차별성 |
| --- | --- |
| ① 공동개발 기반의 자체 KYT 역량 | TranSight는 보난자팩토리와 트라버스가 공동 개발·운영해 온 자체 분석·KYT 서비스입니다. 트라버스는 범죄 데이터 수집·추적 알고리즘·분석 방법론을, 보난자팩토리는 서비스 개발·운영·기관 제공 체계를 담당해 왔습니다. |
| ② 핵심 개발·분석 인력의 직접 투입 | 범죄 관련 데이터를 직접 수집하고 추적 알고리즘을 설계한 인력, 그리고 이를 수사기관용 서비스로 구현·운영한 인력이 분석지원에 참여하므로 신규 토큰·브릿지·컨트랙트·비표준 데이터 이슈 발생 시 즉시 기술 지원과 재분석이 가능합니다. |
| ③ 경찰청 실전 공조 및 교육 레퍼런스 | 경찰청 본청 및 일선 경찰관서 지원, 피싱·마약·대규모 환전 사건 분석, 사이버테러대응과와의 국세청 자산 탈취 환수 지원, 경찰수사연수원 강의 경험을 보유합니다. |
| ④ 해외 VASP 공조 연계 | 분석 결과가 해외거래소 유입 주소 식별에서 끝나지 않고, 정보요청·동결요청 검토를 위한 거래소 협조 자료로 연결됩니다. |
| ⑤ 수사관 교육·브리핑 역량 | 경찰수사연수원 세미나와 범죄자금추적·환수 과정 특강 경험을 바탕으로, 분석 결과를 수사관이 이해하고 활용할 수 있는 언어로 설명합니다. |
| ⑥ 분석 한계의 투명한 제시 | 모네로, ZK 믹서, 비표준 체인 등 기술적 한계가 있는 경우 한계를 숨기지 않고, 가능한 분석 구간과 후속 수사 방법을 구분하여 제시합니다. |
| ⑦ 지속적 파트너십 및 인프라화 | 본 용역은 단건 분석 납품에 그치지 않고, 경찰청의 자체 분석·심층분석 역량을 TranSight 계정 제공, 교육, 현장 피드백 반영, 분석 DB 고도화와 연결하는 인프라화 모델입니다. |

Ⅳ.  기대성과

1. 사업수행 결과 및 기대성과

본 용역을 통해 경찰청은 단순 분석보고서가 아니라, 사건 해결에 직접 연결되는 자금 흐름도, 주소 클러스터링 결과, 거래소 협조 요청 정보, 분석 한계 및 후속 수사 방향, 법적 다툼에 대비한 재현 가능한 분석 근거를 확보할 수 있습니다. 더 나아가 경찰청은 사업기간 동안 TranSight 기반의 자체 검토·심층분석 환경을 함께 확보함으로써, 외부 보고서 수령에 그치지 않고 내부 분석 역량과 가상자산 범죄 대응 인프라를 함께 축적할 수 있습니다.

특히 기존 지원 성과는 본 용역의 기대성과를 구체적으로 보여줍니다. 보이스피싱 사건에서는 해외거래소 유입 자금과 협조 요청 정보를 정리했고, 마약자금 사건에서는 세탁 중개책과 판매자 주소의 접점을 발견했으며, 대규모 환전 사건에서는 동일 주체 간 거래 데이터를 추출했습니다. 또한 경찰청 본청 수사부서에 TranSight를 제공하며 현장 피드백을 반영했고, 사이버테러대응과와는 해외거래소 공조 및 자산 환수 지원 경험을 축적했습니다.

1-1. 직접적 수사 지원 효과

| 기대성과 | 경찰청 관점의 효과 | 실현 근거 |
| --- | --- | --- |
| 고난도 사건 해결 가능성 제고 | 믹싱·브릿지·스왑·프라이버시 코인·스마트컨트랙트·NFT·ENS 등 복합 자금세탁 경로를 사건별로 재구성하여 수사 방향을 제시합니다. | 피싱·보이스피싱, 마약, 대규모 환전·불법송금 사건에서 자금 경로와 동일 주체 거래를 분석한 경험 |
| 자산 동결·환수 골든타임 확보 | 자금이 해외거래소 또는 특정 VASP로 이동한 경우, 거래소명·주소·전송시간·TXID를 정리하여 신속한 협조 요청과 임시 보전 검토를 지원합니다. | 경찰청 사이버테러대응과와 국세청 자산 탈취 및 해외 자금세탁 사건에서 추적·동결·거래소 협력 중개 및 환수 완료 지원 경험 |
| 증거 품질 및 법정 방어력 강화 | TXID, 블록번호, 타임스탬프, 수수료, 라벨 근거, 클러스터링 기준, 분석 한계를 명시하여 공판 단계에서 방어 가능한 보고서를 제공합니다. | Chain of Custody 기록, 재현 가능한 분석 로그, 방법론 투명성, 계약 범위 내 보완 분석 체계 |
| 수사관 업무부담 경감 | 수작업으로 수행하던 자금흐름 정리, 거래소 식별, 그래프 작성, 보고서 작성 시간을 줄이고, 수사관이 바로 사용할 수 있는 형태로 납품합니다. | TranSight 계정 제공, 공식 리포트 발부, 거래소 협조 요청사항 정리 및 수사관 질의 대응 경험 |
| 현장 활용도 향상 | 분석 결과를 본청 보고, 영장 신청, 거래소 협조 요청, 검찰 송치자료에 맞는 구조로 제공합니다. | 경찰청 본청 수사국·안보수사국·사이버테러대응과 등 실제 사용자 피드백 반영 경험 |
| 수사관 분석역량 강화 | 보고서와 방문 브리핑, 필요 시 교육형 설명을 통해 수사관이 온체인 분석 결과를 직접 이해하고 후속 조치를 설계할 수 있도록 지원합니다. | 경찰수사연수원 가상자산 통합 세미나 및 범죄자금추적·환수 과정 특강 경험 |
| 해킹·사이버테러 사건 대응력 강화 | 거래소 핫월렛 침해, DeFi exploit, 악성 승인·피싱 등 기술형 범죄에서 공격 트랜잭션 구조와 자금 이동 경로를 함께 분석합니다. | 국내 환수 지원 사례와 공개 주요 해킹·DeFi exploit 분석 방법론 축적 |
| 내부 심층분석 환경 확보 | 사업기간 동안 최대 4개 TranSight 계정을 제공하여 사이버테러대응과 내 자체 검토, 추가 분석, 보고서 검증, 후속 질의 대응을 지원합니다. | 계정당 연 6천만 원 상당의 TranSight 라이선스 제공 계획 및 실무자 피드백 기반 운영 경험 |

1-2. 기존 지원 성과와 본 용역 기대성과의 연결

| 기존 지원 성과 | 축적된 역량 | 본 용역 기대성과 |
| --- | --- | --- |
| 용인동부·충남 부여 등 피싱·보이스피싱 지원 | 해외거래소 유입 자금 식별, 거래소 협조 요청 정보 정리, 공식 리포트 제공 | 피해금 흐름을 빠르게 구조화하고 해외거래소 협조 요청까지 연결 |
| 강남경찰서 마약자금 수사 지원 | 마약 판매자 주소와 자금세탁 중개책 주소의 접점 발견, 클러스터링, 최종 유입 경로 분석 | 단순 TX 추적을 넘어 인물·주소·통신 단서가 결합된 관계 분석 제공 |
| 경기북부청 대규모 환전·불법송금 지원 | 약 450억 원 규모 사건에서 동일 주체 간 거래 데이터 추출·정리 | 대규모 데이터 중 수사상 의미 있는 거래군을 분리하여 수사 범위 축소 |
| 경찰청 본청 직접 지원 | 안보수사국·경제범죄수사과·사이버테러대응과 등 계정 제공 및 현장 피드백 반영 | 착수 즉시 부서별 업무 방식에 맞춘 산출물 제공 가능 |
| 사이버테러대응과·해외거래소 공조 지원 | 해외거래소 고객정보 요청·응답 지원, 자산 탈취 사건의 동결·협력 중개 및 환수 지원 | 분석 결과가 실제 자산 보전·환수 가능성 검토로 연결 |
| 경찰수사연수원 교육 지원 | 거래소 기반 데이터 분석 기법, 수사기관 협업 사례, 범죄자금추적·환수 과정 특강 | 분석 결과 설명력과 수사관 내부 역량 강화 효과 확보 |

1-3. 중장기적 역량 강화 효과

| 중장기 효과 | 내용 |
| --- | --- |
| 외산 솔루션 의존도 완화 | 경찰청은 외산 분석 솔루션의 정형화된 조회 결과에만 의존하지 않고, 국내 수사환경에 맞는 분석 방법론과 보고서 양식을 축적할 수 있습니다. |
| 최신 범죄유형 대응체계 축적 | 용역 기간 중 확인되는 신규 브릿지, 신규 토큰, 신규 세탁 패턴, 해외거래소 주소 라벨을 지속 반영하여 후속 사건 대응 속도를 높입니다. |
| 수사기관 내부 이해도 향상 | 분석보고서와 브리핑을 통해 수사관이 온체인 분석 결과를 직접 이해하고, 영장·공조·압수보전 단계에서 필요한 정보를 스스로 판단할 수 있게 됩니다. |
| 국제공조 기반 강화 | 영문 요약, 거래소 협조 요청용 핵심 정보, 해외 VASP 대상 질의사항을 구조화하여 국제공조와 해외거래소 커뮤니케이션의 착수 시간을 단축합니다. |
| 재사용 가능한 분석 자산 축적 | 사건별 주소 라벨, 세탁 패턴, 컨트랙트·브릿지 정보, 보고서 템플릿을 축적하여 경찰청의 향후 가상자산 범죄 대응 체계를 고도화합니다. |
| 국가 단위 분석 인프라화 | 한국형 범죄 데이터 수집, 추적 알고리즘 개발, 수사지원, 솔루션 운영, 국세청 등 공공기관 제공 경험을 바탕으로 경찰청과 지속 가능한 가상자산 범죄 대응 인프라를 함께 구축합니다. |

1-4. 주요 산출물 및 활용 장면

| 산출물 | 주요 내용 | 활용 장면 |
| --- | --- | --- |
| 분석결과보고서 | 사건 개요, 분석 대상, 자금 흐름, 클러스터링, 거래소 식별, 분석 한계, 후속 수사 권고사항 포함 | 수사보고, 본청 보고, 검찰 송치자료, 공판 설명자료 |
| 자금 흐름 그래프 | 주소·TXID·거래소·브릿지·스왑·믹서 경유 경로를 시각화 | 수사관 브리핑, 영장 첨부자료, 피해자금 이동 설명 |
| TXID·주소 상세표 | 블록번호, 타임스탬프, 수수료, 입출금 주소, 라벨, 금액, 자산 종류 정리 | 거래소 협조 요청, 영장 대상 특정, 공판 증거 정리 |
| 클러스터링 결과표 | 동일 주체 추정 주소 목록, 근거, 잔액, 첫 거래일, 연결 서비스 | 피의자 실질 지배 주소 범위 특정, 추가 압수·동결 대상 선정 |
| 거래소 협조 요청 정보 | 거래소명, 주소, 입금시간, TXID, 관련 계정 특정에 필요한 정보 정리 | 국내외 거래소 정보요청, 임시 동결 검토, 국제공조 착수 |
| 브리핑 및 Q&A 자료 | 분석 방법론, 쟁점, 한계, 피고측 반박 예상 포인트 정리 | 수사관·검사 대상 설명, 법적 다툼 대비 |

1-5. 기대성과 종합

본 공동수급체는 분석 보고서 납품에 그치지 않습니다. 보난자팩토리와 트라버스가 공동 개발·운영한 TranSight, 범죄 관련 데이터 수집과 추적 알고리즘을 직접 수행한 핵심 인력, 경찰청 사건 분석 경험을 보유한 분석 인력, 해외 VASP 공조 지원 체계를 결합하여, 의뢰 접수부터 자금 흐름 분석, 보고서 작성, 브리핑, 거래소 협조 요청, 환수 가능성 판단까지 수사의 전 과정을 지원합니다.

특히 경찰청 수사국 사이버테러대응과와의 국세청 자산 탈취 및 해외 자금세탁 사건 환수 지원 경험은 본 용역의 목적과 가장 직접적으로 연결되는 실증 사례입니다. 여기에 피싱·보이스피싱, 마약자금, 대규모 환전·불법송금, 본청 테스트 운영, 경찰수사연수원 교육 지원 경험을 결합함으로써, 경찰청은 국내 자체 기술 기반의 맞춤형 분석 역량과 실전형 수사 지원 체계를 동시에 확보할 수 있습니다. 본 용역은 단건 분석 납품이 아니라, 경찰청 내 자체 분석·심층분석 체계와 국가 단위 가상자산 범죄 대응 인프라를 함께 고도화하는 협력 사업으로 수행하겠습니다.

Ⅴ.  사업관리 부문

1. 수행조직 및 업무분장

| 역할 | 성명 | 소속/직위 | 주요 담당 업무 |
| --- | --- | --- | --- |
| 총괄 PM (총괄책임자) | 한태우 | 트라버스/대표 | 국내 가상자산 거래소 커뮤니케이션 및 전체 프로젝트 관리 |
| 책임연구원 | 정도헌 | 트라버스/과장 | 가상자산 범죄 관련 자금흐름 분석 총괄, 주요 사건 추적/분석, 수사기관 협업 및 결과 검증 |
| 선임연구원 | 이금강 | 트라버스/과장 | 범죄 연관 주소 식별, 자금세탁 패턴 분석, 데이터 분석 및 수사 지원 자료 작성 |
| 연구원 | 이승주 | 트라버스/대리 | 온체인 데이터 수집/정제, 거래내역 분석, 주소 클러스터링 및 증거자료 작성 지원 |
| 분석 PM | KIM MINJAE | 트라버스/이사 | 글로벌 커뮤니케이션 및 가상자산 분석 프로젝트 관리 (총괄 PM 부재시 대무) |
| 기술지원 PM | 정규환 | 보난자팩토리/이사 | TranSight 기술지원 총괄 |
| 고도화 기획 | 신민재 | 보난자팩토리/대리 | TranSight 서비스 고도화 및 커스터마이제이션 기획 |
| 기술지원 | 이상진 | 보난자팩토리/부장 | TranSight 서비스 고도화 및 커스터마이제이션 관련 백엔드 개발 |
| 기술지원 | 이한주 | 보난자팩토리/과장 | TranSight 서비스 고도화 및 커스터마이제이션 관련 백엔드 개발 |

2. 사업 추진일정 계획

| 구분 | 세부 업무 | 착수 단계 계약 후 ~2주 | 수시 대응 구간 — 계약일 ~ 2026.12.20. | 종료 단계 ~12.20. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 착수 | PM 지정·연락체계 수립 담당 수사관 및 본청 담당자 연락처 확보, 의뢰 접수 채널 일원화, 대체 PM 체계 수립 | ● |  |  |
|  | 의뢰 접수 프로세스·보안 체계 수립 분석 의뢰서 양식 확정, 보안 준수사항 교육, 자료관리대장 양식 준비 | ● |  |  |
| 수시 대응 (건별 반복) | [Step 1] 의뢰 접수·트리아지 수사관으로부터 분석 의뢰서 접수 → 코인 유형·복잡도 파악 → 예상 소요시간 산정 → TranSight 분석 착수 |  | ↺ 건별 반복 |  |
|  | [Step 2] 온체인 분석 수행 트랜잭션 추적·클러스터링·세탁기법·프라이빗코인·부가인텔리전스 분석 — 분석 소요시간 실시간 기록 |  | ↺ 건별 반복 |  |
|  | [Step 3] 분석결과보고서 작성 원본 보고서 → 한글 번역본 동시 제작 → 시각화 그래프 첨부 → 분석 소요시간 명기 → 내부 품질 검토 |  | ↺ 건별 반복 |  |
|  | [Step 4] 납품·브리핑 요청 수사관 + 본청 담당자 동시 제출 → 수사관 추가 질의 대응 → 방문 브리핑 요청 시 출장 |  | ↺ 건별 반복 |  |
|  | [수시 보고] 경찰청 보고 경찰청 요구사항 발생 시 즉시 보고 — 이슈 에스컬레이션, 추가 분석 요청 즉시 대응 |  | ↺ 건별 반복 |  |
| 종료 | 최종 전체 분석 결과보고서 제출 용역 기간 내 수행된 전체 분석 건의 결과를 종합하여 경찰청에 최종 보고서 제출 |  |  | ● |
|  | 보안 처리 참여 인력 PC 내 분석 파일 전체 삭제, 자료관리대장 최종 정리 후 경찰청 제출 |  |  | ● |
|  | ※ 수시 대응 구간은 월별 단계가 아닌 분석 의뢰 건별로 Step 1~4 사이클이 반복됩니다. 의뢰 접수 즉시 착수하여 완료 즉시 납품합니다. |  |  |  |

3. 참여인력 및 이력사항

V-3-1. 인력 1 이력사항

| 성 명 | 한태우 | 소 속 | ㈜트라버스 | 연 령 | 29 | 직 위 | 대표 | 자격증 | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 사업 참여 직위 및 분야 | 사업 총괄 PM |  |  |  |  |  |  | 해당분야 근무경력 | 4년 5개월 |
| 최종학교 (학위) | 고려대학교 서울캠퍼스 (학사) |  |  | 전 공 | 경영학 소프트웨어벤처 융합전공 |  | 기술등급 | IT테스터 |  |
| 본사업 참여 임무 | 국내 가상자산 거래소 커뮤니케이션 및 프로젝트 관리 |  |  |  |  |  | 본사업 참여 기간 | 2026.06.~2026.12. |  |

경  력  사  항

| 사 업 명 | 참여기간 (년월 ~ 년월) | 담당업무 | 발주기관 | 비 고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ‘디지털 자산 거래 추적 기술 개발’ 연구과제 수주 | 2024년 07월 ~2026년 12월 | 사업 총괄 | 정보통신기획평가원 |  |

V-3-2. 인력 2 이력사항

| 성 명 | 정도헌 | 소 속 | ㈜트라버스 | 연 령 | 28 | 직 위 | 과장 | 자격증 | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 사업 참여 직위 및 분야 | 책임연구원 / 가상자산 범죄수사 및 자금추적 분석 |  |  |  |  |  |  | 해당분야 근무경력 | 4년 5개월 |
| 최종학교 (학위) | 고려대학교 서울캠퍼스 (학사) |  |  | 전 공 | 경영학 소프트웨어벤처 융합전공 |  | 기술등급 | IT품질관리자 |  |
| 본사업 참여 임무 | 가상자산 범죄 관련 자금흐름 분석 총괄, 주요 사건 추적/분석, 수사기관 협업 및 결과 검증 |  |  |  |  |  | 본사업 참여 기간 | 2026.06.~2026.12. |  |

경  력  사  항

| 사 업 명 | 참여기간 (년월 ~ 년월) | 담당업무 | 발주기관 | 비 고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 국내 불법 음란물 및 성착취물 사이트 선제적 차단지원 | 2025년 01월 | 불법 사이트 정보 수집·분석 지원 | 두나무(업비트) |  |
| 미신고 가상자산사업자 주소 식별 및 대응 지원 | 2025년 02월~2025년 04월 | 미신고 VASP 핫월렛 식별 및 주소군 분석 지원 | 두나무(업비트) |  |
| 캄보디아 후이원 거래소 선제적 차단 지원 및 국정원과의 협력 통해 국제제재대상 등록 | 2025년 04월 | 후이원 거래소 운영구조 분석 및 핫월렛 식별 지원 | 두나무(업비트) |  |
| 국내 마약판매자 주소 자금 흐름 추적 및 실시간 거래 차단 | 2023년 06월 ~현재 | 마약 유통 관련 주소 수집 및 자금흐름 분석 지원 | 두나무(업비트) |  |
| 북한 해킹조직 (Lazarus) 및 바이비트 해킹 케이스 추적 | 2025년 04월 | Lazarus 공격기법 분석 및 해킹자금 추적 지원 | 두나무(업비트) |  |
| 캄보디아 후이원 거래소 기반 불법 다단계·북한 연관성 분석 | 2024년 10월 ~2025년 10월 | 불법 다단계 및 북한 연계 가능성 분석 지원 | 경찰청/국정원 |  |
| 대규모 초국가 불법 환전 및 자금세탁 중개책 수사 지원 | 2025년 07월 | 온체인 거래 분석 및 자금흐름 추적 지원 | 경기북부경찰청 |  |
| 캄보디아 연계 보이스피싱 조직 자금세탁 업무 지원 | 2025년 08월 ~2026년 03월 | 보이스피싱 조직 관련 자금흐름 추적 지원 | 충남경찰청 |  |
| 해외 마약 거래 자금세탁 추적 및 식별 지원 | 2025년 08월 | 해외 마약 거래 자금흐름 및 연관 주소 분석 지원 | 서울경찰청 강남경찰서 |  |
| 해외 거래소 기반 전기통신 금융사기 자금세탁 추적·동결 | 2025년 12월 ~2026년 01월 | 금융사기 자금흐름 해석 및 연관 주소 식별 지원 | 국수본 전기통신금융사기 통합대응단/ 수사국 사이버국제공조협력계 |  |
| 국세청 자산 탈취 및 해외 자금세탁 추적·동결 업무 지원 및 환수 완료 | 2026년 04월 | 자산 환수 전략 수립 및 기술 대응 지원 | 경찰청 사이버테러대응과 |  |
| ‘디지털 자산 거래 추적 기술 개발’ 연구과제 수주 | 2024년 07월 ~2026년 12월 | 다중 네트워크 분석 및 추적 알고리즘 개발 | 정보통신기획평가원 |  |

V-3-3. 인력 3 이력사항

| 성 명 | 이금강 | 소 속 | ㈜트라버스 | 연 령 | 28 | 직 위 | 과장 | 자격증 | 빅데이터분석기사/ADsP/ 정보처리기사 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 사업 참여 직위 및 분야 | 선임연구원 / 데이터 기반 범죄분석 및 자금세탁 추적 |  |  |  |  |  |  | 해당분야 근무경력 | 4년 5개월 |
| 최종학교 (학위) | 고려대학교 서울캠퍼스 (학사) |  |  | 전 공 | 수학과 |  | 기술등급 | IT시스템운용자 |  |
| 본사업 참여 임무 | 범죄 연관 주소 식별, 자금세탁 패턴 분석, 데이터 분석 및 수사 지원 자료 작성 |  |  |  |  |  | 본사업 참여 기간 | 2026.06.~2026.12. |  |

경  력  사  항

| 사 업 명 | 참여기간 (년월 ~ 년월) | 담당업무 | 발주기관 | 비 고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 국내 불법 음란물 및 성착취물 사이트 선제적 차단지원 | 2025년 01월 | 불법 사이트 내 가상자산 지갑주소 수집·식별 지원 | 두나무(업비트) |  |
| 미신고 가상자산사업자 주소 식별 및 대응 지원 | 2025년 02월~2025년 04월 | 미신고 VASP 지갑주소 식별 및 온체인 거래 분석 지원 | 두나무(업비트) |  |
| 캄보디아 후이원 거래소 선제적 차단 지원 및 국정원과의 협력 통해 국제제재대상 등록 | 2025년 04월 | 후이원 거래소 관련 지갑주소 식별 및 제재 대응 지원 | 두나무(업비트) |  |
| 국내 마약판매자 주소 자금 흐름 추적 및 실시간 거래 차단 | 2023년 06월 ~현재 | 마약 판매 관련 지갑주소 추적 및 거래 차단 지원 | 두나무(업비트) |  |
| 북한 해킹조직 (Lazarus) 및 바이비트 해킹 케이스 추적 | 2025년 04월 | 해킹 연관 지갑주소 수집·검증 및 모니터링 지원 | 두나무(업비트) |  |
| 캄보디아 후이원 거래소 기반 불법 다단계·북한 연관성 분석 | 2024년 10월 ~2025년 10월 | 불법 다단계 자금흐름 및 후이원 거래소 연계 분석 지원 | 경찰청/국정원 |  |
| 대규모 초국가 불법 환전 및 자금세탁 중개책 수사 지원 | 2025년 07월 | 불법 환전·자금세탁 관련 지갑주소 분석자료 제공 | 경기북부경찰청 |  |
| 캄보디아 연계 보이스피싱 조직 자금세탁 업무 지원 | 2025년 08월 ~2026년 03월 | 보이스피싱 자금세탁 관련 지갑주소 분석자료 제공 | 충남경찰청 |  |
| 해외 마약 거래 자금세탁 추적 및 식별 지원 | 2025년 08월 | 해외 마약 거래 관련 자금흐름 분석자료 제공 | 서울경찰청 강남경찰서 |  |
| 해외 거래소 기반 전기통신 금융사기 자금세탁 추적·동결 | 2025년 12월 ~2026년 01월 | 전기통신금융사기 피해자금 추적·동결 지원 | 국수본 전기통신금융사기 통합대응단/ 수사국 사이버국제공조협력계 |  |
| ‘디지털 자산 서래 추적 기술 개발’ 연구과제 수주 | 2024년 07월 ~2026년 12월 | 추적/디믹싱 AI알고리즘 개발 | 정보통신기획평가원 |  |

V-3-4. 인력 4 이력사항

| 성 명 | 이승주 | 소 속 | ㈜트라버스 | 연 령 | 24 | 직 위 | 대리 | 자격증 | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 사업 참여 직위 및 분야 | 범죄 연관 주소 식별, 자금세탁 패턴 분석, 데이터 분석 및 수사 지원 자료 작성 |  |  |  |  |  |  | 해당분야 근무경력 | 1년 3개월 |
| 최종학교 (학위) | 백운고등학교 (고졸) |  |  | 전 공 |  |  | 기술등급 | IT품질관리자 |  |
| 본사업 참여 임무 | 온체인 데이터 수집/정제, 거래내역 분석, 주소 클러스터링 및 증거자료 작성 지원 |  |  |  |  |  | 본사업 참여 기간 | 2026.06.~2026.12. |  |

경  력  사  항

| 사 업 명 | 참여기간 (년월 ~ 년월) | 담당업무 | 발주기관 | 비 고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 캄보디아 후이원 거래소 선제적 차단 지원 및 국정원과의 협력 통해 국제제재대상 등록 | 2025년 04월 | 캄보디아 후이원 거래소 관련 주소들과 국내 거래소간의 자금 이동 관계 추적 | 두나무(업비트) |  |
| 국내 마약판매자 주소 자금 흐름 추적 및 실시간 거래 차단 | 2025년 03월 ~현재 | 국내 마약판매자 주소 수집 및 국내 및 해외 거래소로의 자금 이동 추적 | 두나무(업비트) |  |
| 북한 해킹조직 (Lazarus) 및 바이비트 해킹 케이스 추적 | 2025년 04월 | 바이비트 해킹 자금 추적 및 리포트 작성 | 두나무(업비트) |  |
| 캄보디아 연계 보이스피싱 조직 자금세탁 업무 지원 | 2025년 08월 ~2026년 03월 | 해외거래소로의 자금 이동 추적 및 확인 후 대응방안 탐색 | 충남경찰청 |  |
| 백호의 코인갤러리 운영 | 2023년 11월 ~현재 | 가상자산 범죄·사기 관련 콘텐츠 기획 및 커뮤니티 운영 지원 | 텔레그램 |  |

V-3-5. 인력 5 이력사항

| 성 명 | KIM MINJAE | 소 속 | ㈜트라버스 | 연 령 | 28 | 직 위 | 이사 | 자격증 | USCPA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 사업 참여 직위 및 분야 | 프로젝트 매니저 / 글로벌 커뮤니케이션 담당 |  |  |  |  |  |  | 해당분야 근무경력 | 4년 5개월 |
| 최종학교 (학위) | 고려대학교 서울캠퍼스 (박사과정 수료) |  |  | 전 공 | 재무금융 |  | 기술등급 | IT테스터 |  |
| 본사업 참여 임무 | 글로벌 커뮤니케이션 및 가상자산 분석 프로젝트 관리 |  |  |  |  |  | 본사업 참여 기간 | 2026.06.~2026.12. |  |

경  력  사  항

| 사 업 명 | 참여기간 (년월 ~ 년월) | 담당업무 | 발주기관 | 비 고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 글로벌 커뮤니케이션 및 대외 협력 | 2025년 01월~ 현재 | 해외 기관, 연구기관, 파트너사와의 커뮤니케이션 수행, 글로벌 협력사업 대응 | 자체 수행 |  |
| 연구/기술 관리 및 과제 운영 | 2024년 07월 ~현재 | 블록체인/가상자산 추적기술 관련 국내외 연구개발 과제 관리, 기술 문서 작성 및 관리 | 정보통신기획평가원 고려대학교 정보보호대학원 University of Zurich |  |
| 한양대학교 국제학부 강사 | 2024년 07월 ~현재 | 재무학/블록체인 분야 영어 강의 운영, 산학협력 논의 | 한양대학교 국제학부 |  |

V-3-6. 인력 6 이력사항

| 성 명 | 정규환 | 소 속 | ㈜보난자팩토리 | 연 령 | 42 | 직 위 | 이사 | 자격증 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 사업 참여 직위 및 분야 | 핀테크사업본부장 / TranSight 기술지원 총괄 |  |  |  |  |  |  | 해당분야 근무경력 | 10년 6개월 |
| 최종학교 (학위) | 건국대학교 서울캠퍼스 (학사) |  |  | 전 공 | 경제학과 |  | 기술등급 | IT 기획자 |  |
| 본사업 참여 임무 | TranSight 기술지원 총괄 |  |  |  |  |  | 본사업 참여 기간 | 2026.06.~2026.12. |  |

경  력  사  항

| 사 업 명 | 참여기간 (년월 ~ 년월) | 담당업무 | 발주기관 | 비 고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TranSight(KYT) 가상자산 분석·AML 솔루션 공급·고도화 | 2023년 ~ 현재 | KYT/AML 분석 솔루션 사업 총괄 | 두나무(업비트) 신한은행 |  |
| 원화 입출금(펌뱅킹) 검증 솔루션 공급·고도화 | 2022년 ~ 현재 | 은행-거래소 입출금 대사 시스템 설계·구축 | 두나무(업비트) 케이뱅크 코인원 카카오뱅크 |  |

V-3-7. 인력 7 이력사항

| 성 명 | 신민재 | 소 속 | ㈜보난자팩토리 | 연 령 | 29 | 직 위 | 대리 | 자격증 | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 사업 참여 직위 및 분야 | 기획 실무/서비스 기획(UX/UI) 및 데이터 정책 수립, 운영 관리 |  |  |  |  |  |  | 해당분야 근무경력 | 3년 5개월 |
| 최종학교 (학위) | 홍익대학교 서울캠퍼스 (학사) |  |  | 전 공 | 디지털미디어디자인 전공 |  | 기술등급 | IT기획자 |  |
| 본사업 참여 임무 | TranSight 고도화 및 커스터마이제이션 기획 |  |  |  |  |  | 본사업 참여 기간 | 2026.06.~2026.12. |  |

경  력  사  항

| 사 업 명 | 참여기간 (년월 ~ 년월) | 담당업무 | 발주기관 | 비 고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TranSight 솔루션 리뉴얼 개발 | V2(2025년 3월 – 2025년 12월) V3(2026년 1월 – 현재) | 솔루션 전반에 대한 서비스 기획 및 정책 수립(기능화 담당 - 블록체인 데이터 분석 인사이트 발굴, 사용자 경험 기획, 데이터 표출 정책, 시각화 방안 등) | 보난자팩토리 |  |
| TranSight 솔루션 이용 교육 | 상시 | 솔루션 이용 방법 교육 | 신한은행/국세청/국방부 등 |  |
| TranSight 사용자 가이드 | 상시 | 서비스 업데이트에 따른 사용자 가이드 작성 | 보난자팩토리 |  |
| 2025 가상자산 범죄 트렌드 분석 보고서 | 2025년 12월 – 2026년 1월 | 가상자산 범죄 유형 분석 보고서 작성 지원 | 보난자팩토리 |  |
| 경찰청 가상자산 온체인 분석 보고서 | 상시 | 온체인 분석 보고서 작성 지원 | 경찰청 |  |

V-3-8. 인력 8 이력사항

| 성 명 | 이상진 | 소 속 | ㈜보난자팩토리 | 연 령 | 42 | 직 위 | 부장 | 자격증 | 정보처리기사 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 사업 참여 직위 및 분야 | 기술 지원 / TranSight 백엔드 개발 |  |  |  |  |  |  | 해당분야 근무경력 | 15년 |
| 최종학교 (학위) | 전북대학교(학사) |  |  | 전 공 | 컴퓨터공학 |  | 기술등급 | IT품질관리자 |  |
| 본사업 참여 임무 | TranSight 서비스 고도화 및 커스터마이징 관련 백엔드 개발 |  |  |  |  |  | 본사업 참여 기간 | 2026.06.~2026.12. |  |

경  력  사  항

| 사 업 명 | 참여기간 (년월 ~ 년월) | 담당업무 | 발주기관 | 비 고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TranSight | 24.06 ~ | Rest API 백엔드 구현 | 보난자팩토리 |  |
| 데이핀 | 24.05 ~ 24.11 | 아키텍처 설계 및 백엔드 구현 | 보난자랩 |  |
| 실명인증 가상계좌 서비스 | 23.12 ~ 24.02 | 설계 및 구현 | 보난자팩토리 |  |
| 한결원 제로페이 통합플랫폼 | 17.12 ~ 18.04 | 공통 및 버그 수정 | 쿠콘 |  |
| 계좌 간편결제 서비스 | 17.05 ~ 17.08 | 아키텍처 설계 및 구현 | 쿠콘 |  |
| COATM(ATM 출금중계) | 16.11 ~ 17.01 | 아키텍처 설계 및 구현 | 쿠콘 |  |
| 1원인증 서비스 | 16.04 ~ 16.06 | 아키텍처 설계 및 구현 | 쿠콘 |  |
| 체크페이 | 15.12 ~ 22.11 | 아키텍처 설계 및 구현 | 쿠콘 |  |
| 하나/외환 통합 뱅킹 구축 | 15.03 ~ 15.11 | 결제 및 공통모듈 개발 | 웹케시 |  |
| 기업은행 포스트 차세대 | 13.11 ~ 14.12 | 스마트폰 금융앱 개선 | 웹케시 |  |
| 전북은행 인터넷뱅킹 리뉴얼 | 12.12 ~ 13.06 | 공동인증서 개발 | 웹케시 |  |
| 기업은행 기업뱅킹 구축 | 11.12 ~ 12.11 | 이체, 조회 백엔드 개발 | 웹케시 |  |

V-3-9. 인력 9 이력사항

| 성 명 | 이한주 | 소 속 | ㈜보난자팩토리 | 연 령 | 33 | 직 위 | 과장 | 자격증 | 정보처리기사 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 사업 참여 직위 및 분야 | 기술 지원 / TranSight 백엔드 개발 |  |  |  |  |  |  | 해당분야 근무경력 | 6년 8개월 |
| 최종학교 (학위) | 동국대학교 서울캠퍼스 (학사) |  |  | 전 공 | 정보통신공학 |  | 기술등급 | IT지원기술자 |  |
| 본사업 참여 임무 | TranSight 서비스 고도화 및 커스터마이징 관련 백엔드 개발 |  |  |  |  |  | 본사업 참여 기간 | 2026.06.~2026.12. |  |

경  력  사  항

| 사 업 명 | 참여기간 (년월 ~ 년월) | 담당업무 | 발주기관 | 비 고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TranSight | 24.06~현재 | REST API 백엔드 개발 | 보난자팩토리 |  |
| 데이핀 | 26.01~26.03 | 종목관리 자동화 모듈 개발 | 보난자랩 |  |
| TranSight 마케팅 솔루션 | 25.01~25.12 | 스크래핑 모듈 개발 및 서비스 구현 | 바이스 |  |
| 어드민 고도화 | 24.01~24.06 | 어드민 백오피스 개발 | 보난자팩토리 |  |
| TranSight | 22.12~23.12 | 서비스 기획/경영지원 | 보난자팩토리 |  |
| 트랜세이퍼 | 19.09~22.12 | 서비스 기획/경영지원 | 보난자팩토리 |  |

4. 기타 사업관리 (보안관리 방안)

| 보안 항목 | 관리 방안 |
| --- | --- |
| 분석 파일 관리 | 전용 보안 드라이브 저장, 외부 이메일 전송 금지, 납품 시 암호화 전달 |
| 인력 보안 서약 | 전 참여인력 보안서약서 및 기밀보안대책 준수 서약서 제출 (낙찰 후) |
| 사업 종료 처리 | 사업 종료 시 담당자에게 산출물 제출 후 PC 전체 삭제, 자료관리대장 작성 |
| 보안일지 | 파일 접근 이력 기록, 이상 징후 발생 시 즉시 경찰청 보고 |